«СОГЛАСОВАНО»                                                                                    «УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель                                                                                                  Директор

Главы администрации                                                                               муниципального учреждения

муниципального образования                                                                 «Агентство по развитию и

«Новодевяткинское сельское поселение»                                              обслуживанию территории»

муниципального образования

«Новодевяткинское сельское поселение»

_________________________/А.А.Никифоров/                                        ________________________/Д.Н.Широков/

«15» ноября 2010 г.                                                                                             «15» ноября 2010 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ  ОБ  АУКЦИОНЕ

для проведения открытого аукциона

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории бывшего военного городка д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области

д. Новое Девяткино

Всеволожский район

Ленинградской области

2010 год

| № п/п | Содержание | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие положения | 3 |
| 1.1. | Предмет открытого аукциона | 3 |
| 1.2. | Правовые основы проведения аукциона | 3 |
| 1.3. | Основные понятия | 3 |
| 2. | Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе | 4 |
| 2.1. | Форма заявки на участие в аукционе | 4 |
| 2.2. | Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе | 4 |
| 2.3. | Содержание заявки на участие в аукционе | 4 |
| 2.4. | Требование к оформлению заявок на участие в аукционе | 5 |
| 3. | Требования к описанию товара, работ, услуг | 6 |
| 4. | Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг | 6 |
| 5. | Место, условия и сроки выполнения работ | 6 |
| 6. | Форма, срок и порядок оплаты товара, работ, услуг | 7 |
| 7. | Источник финансирования заказа | 7 |
| 8. | Порядок формирования цены контракта (цены лота) | 7 |
| 9. | Требования к участникам размещения заказа | 8 |
| 10. | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | 8 |
| 11. | Шаг аукциона | 9 |
| 12. | Порядок подачи заявок на участие в аукционе | 9 |
| 13. | Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Порядок рассмотрения заявок. | 10 |
| 14. | Место, дата и время проведения аукциона | 11 |
| 15. | Порядок проведения аукциона | 11 |
| 16. | Обеспечение заявки на участие в аукционе | 13 |
| 17. | Обеспечение исполнения муниципального контракта | 13 |
| 18. | Порядок предоставления документации об аукционе | 13 |
| 19. | Разъяснение положений документации об аукционе и внесение в нее изменений | 14 |
| 20. | Заключение муниципального контракта по результатам проведения аукциона | 14 |
|  | Приложение № 1 Заявка на участие в аукционе | 17 |
|  | Приложение № 2 Инструкция по заполнению заявки | 20 |
|  | Приложение № 3 Форма доверенности | 22 |
|  | Приложение № 4 Техническое задание и дефектные ведомости | 23 |
|  | Приложение № 5 Календарный план-график производства работ | 33 |
|  | Приложение № 6 Предложение о качестве работ | 34 |
|  | Приложение № 7 Проект муниципального контракта | 35 |

1.   Общие положения

1.1	Предмет открытого аукциона

1.1.1.   Предметом открытого аукциона является выполнение работ по благоустройству территории бывшего военного городка д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области.

1.2	Правовые основы проведения аукциона

1.2.1.  Настоящая документация об аукционе для проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории бывшего военного городка д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области разработана на основании положений и требований  Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

1.2.2. Понятия, термины и сокращения, используемые в документации об аукционе, применяются в значениях, определенных Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

1.3	Основные понятия

1.3.1. В настоящей документации об аукционе используются следующие понятия и сокращения:

Закон – Федеральный закон от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

открытый аукцион – размещение заказа  для муниципальных нужд путем проведения торгов, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену  муниципального контракта;

заказчик – муниципальное учреждение «Агентство по развитию и обслуживанию территории» муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» (Решение Совета депутатов муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  от 10 августа 2007 года № 34/07 «О создании муниципального учреждения «Агентство по развитию и обслуживанию территории» Новодевяткинского сельского поселения; Постановление главы администрации муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  от 09 января 2008 года № 01 «О создании муниципального учреждения «Агентство по развитию и обслуживанию территории» МО «Новодевяткинское сельское поселение»);

заявка - заявка на участие в аукционе, оформленная участником размещения муниципального заказа в соответствии с требованиями документации об аукционе;

участник размещения муниципального заказа (далее - участник) - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение муниципального контракта;

подрядчик – участник аукциона, с которым заключен муниципальный контракт;

единая комиссия – комиссия, созданная заказчиком для осуществления функций по размещению заказов для муниципальных нужд (Приказ директора муниципального учреждения «Агентство по развитию и обслуживанию территории» муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» от 20 января 2010 года № 01 «О создании Единой комиссии, осуществляющей функции по размещению заказов для муниципальных нужд»). В состав Единой комиссии входят работники муниципального учреждения «Агентство по развитию и обслуживанию территории» муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение», представители администрации и Совета депутатов муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

1.3.2. Официальным печатным изданием для опубликования информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области является газета «Вести».

1.3.3. Официальным сайтом для размещения информации о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг для нужд муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области является сайт в сети «Интернет»:  www.novoedevyatkino.ru.

2.  Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе

2.1.	 Форма заявки на участие в аукционе

2.1.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в

конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого аукциона (лота), на участие в котором подается данная заявка следующим образом: «Заявка на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории бывшего военного городка д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области».

Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

2.1.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

2.2.	 Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

2.2.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке.

2.3.	 Содержание заявки на участие в аукционе

2.3.1. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой.

2) сведения о качестве работ (Приложение № 6 «Предложения о качестве работ»).

3) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или заверенная соответствующим образом копия такого поручения). В платежном поручении должна быть указана дата списания денежных средств со счета плательщика (или отметка банка о списании средств) на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона – свидетельство СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – свидетельство о допуске).

2.3.2. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2 – 4 части 1 статьи 11 Закона, пунктах 2 – 4 статьи 9.1 документации об аукционе.

2.4.	Требование к оформлению заявок на участие в аукционе

2.4.1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.

2.4.2 Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

2.4.3. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в действующем законодательстве РФ.

2.4.4. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью лица, имеющего право без доверенности представлять интересы юридического лица, или уполномоченного им лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

2.4.5. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

2.4.6. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

2.4.7. Заявка заполняется в соответствии с Приложением № 2 «Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе».

3.   Требования к описанию работ

3.1. Участникам размещения заказа необходимо подробно описать выполняемые работы, которые являются предметом аукциона, их количественные и качественные характеристики.

3.2. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании и Предложении о качестве работ. Указание неполной, недостоверной информации в предложении о качестве работ, не предоставление предложения о качестве работ является отклонением от требований и условий настоящей документации об аукционе и ведет к отказу в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

3.3. Работы, являющиеся предметом аукциона, должны производиться в соответствии с техническим заданием, согласно СНиПам, нормам, расценкам, прейскурантам.

4.   Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ

4.1. Подрядчик должен гарантировать достижение объектом строительства указанных в техническом задании показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока.

4.2. Сроки гарантий качества выполняемых работ устанавливаются на основании нормативно-правовых документов и указываются участником размещения заказа в Предложении о качестве работ.

4.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

5.   Место, условия и сроки выполнения работ

5.1. Место выполнения работ: 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино.

5.2. Условия выполнения работ: Выполнение работ осуществляется в соответствии с Техническим заданием, дефектной ведомостью и календарным планом-графиком.

5.3. Срок выполнения работ: Срок выполнения работ 45 (Сорок пять) дней. Начало выполнения работ: 10 мая 2011 г. Окончание выполнения работ: 23 июня 2011 г. Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом-графиком производства работ (Приложение № 5). Подрядчик составляет календарный план-график производства работ, в соответствии с которым осуществляется сдача-приемка, и согласовывает его с Заказчиком.

6.   Форма, срок и порядок оплаты работ

6.1. Оплата работ производятся  Заказчиком в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета в безналичном порядке в соответствии с муниципальным контрактом.

6.2. Оплата за выполненные работы производится на основании выставленного счета, представленного счета-фактуры после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ  и справки о стоимости (КС-2, КС-3). Стоимость вывоза строительного мусора предъявляется к оплате отдельной строкой в акте выполненных работ. Подрядчик предъявляет в качестве подтверждения факта перевозки на указанное в акте расстояние путевые листы, а также документы в подтверждение факта сдачи строительных отходов в указанном объеме. При отсутствии вышеуказанных документов оплата за вывоз мусора не производится.

7.   Источник финансирования заказа

7.1. Оплата производится за счет средств бюджета муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в пределах финансирования «Адресной программы капитального ремонта объектов и благоустройства территории муниципального образования "Новодевяткинское сельское поселение" на 2011 год»».

8.   Порядок формирования цены контракта (цены лота)

8.1. Цена контракта формируется с учетом расходов на согласования, перевозку материалов, оборудования и техники, страхование объекта строительства, уплату таможенных пошлин на материалы, оборудование, технику и пр., налогов и других обязательных платежей.

Участник размещения заказа составляет смету на выполнение работ и прикладывает ее к заявке на участие в конкурсе.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства, объектные и локальные сметы на выполнение строительно-монтажных работ в составе проектно-сметной документации должны быть выполнены в базе 2001 года по сборникам ТЕР-ЛО-2001 (постановление губернатора Ленинградской области от 04.05.07 № 70-пг) с переходом в текущие цены  на дату окончания проектных работ с применением индексов перехода в текущие цены, утверждённых Росстроем РФ для Ленинградской области. Распределение работ и затрат внутри глав сводного сметного расчета стоимости строительства  –  в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004», утверждённая постановлением Госстроя РФ от 05.03.04 № 15/1.

К сводному сметному расчету прилагаются объектные и локальные сметы по каждому виду работ и затрат.

8.2. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

8.3. Цена муниципального контракта (стоимость работ) определяется на весь период выполнения работ по контракту исходя из их цены в течение планируемого периода исполнения контракта.

8.4. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

9.   Требования к участникам размещения заказа

9.1. При размещении заказа путем проведения открытого аукциона заказчиком устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов – свидетельство СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – свидетельство о допуске);

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

9.2. При размещении заказа путем проведения открытого аукциона заказчик устанавливает также следующие требования к участникам размещения заказа:

1) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

9.3. Требования, указанные в частях 9.1 и 9.2 настоящей статьи, предъявляются ко всем участникам размещения заказа. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения требованиям, указанным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Закона и в пунктах 2 – 4 статьи 9.1 документации об аукционе.

9.4. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в аукционе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

9.5. Участник размещения заказа имеет право выступать в отношениях, связанных с размещением заказа на выполнение работ для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участника размещения заказа (на всех этапах размещения заказа) подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

10.   Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

10.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) на выполнение работ по благоустройству территории бывшего военного городка д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области составляет: 5153000 рублей 00 копеек (Пять миллионов сто пятьдесят три тысячи рублей 00 копеек).

10.2. Валютой, используемой при формировании цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), является российский рубль.

11.   Шаг аукциона

11.1. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".

11.2. "Шаг аукциона" устанавливается в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

11.3.  "Шаг аукциона" составляет: 257650 рублей 00 копеек (Двести пятьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

12.   Порядок подачи заявок на участие в аукционе

12.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заказчику заявку на участие в аукционе, как непосредственно, так и через своих представителей, в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе.

12.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме.

12.3. Датой начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе является день, следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

Начало подачи заявок: 22.11.2010 г.

12.4. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

12.5. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

Срок окончания подачи заявок: 10.00 ч.  13.12.2010 г.

12.6. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

12.7. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

12.8. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

12.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

12.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в установленном порядке. В случае если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта цене контракта. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения участника размещения заказа от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

13.   Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукциона. Порядок рассмотрения заявок.

13.1. Процедура рассмотрения заявок начнется в 10.00 ч. 13.12.2010 г.  по адресу: 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, д. 57-А, МУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории».

13.2. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона.

13.3. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не превышает десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

13.4. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

13.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Закона. По результатам принятого единой комиссией решения оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии, а также заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол содержит сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Закона, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

13.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

13.7. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38 Закона на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

14.   Место, дата и время проведения аукциона

14.1. Аукцион будет проводиться 16.12.2010 г. в 15.00 ч. по адресу: 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, д. 57-А, МУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории».

15.   Порядок проведения аукциона

15.1. Аукцион проводится в следующем порядке:

1) секретарь Единой комиссии непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. Полномочия представителей участника размещения заказа должны быть подтверждены доверенностью. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исправительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном частью 5 статьи 37 Закона, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном частью 5 статьи 37 Закона, и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

15.2. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

15.3. При проведении аукциона заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается заказчиком, всеми присутствующими членами единой комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

15.4. Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Указанный протокол также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

15.5. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

15.6. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить  заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

15.7. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

15.8. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в части 7 статьи 37 Закона, обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38 Закона на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения государственного или муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

15.9. Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в порядке, предусмотренном Законом.

16.   Обеспечение заявки на участие в аукционе

16.1. Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, размер которой не превышает 5 (пять) процентов от начальной (максимальной) цены контракта (лота). Размер обеспечения заявки составляет: 257650 рублей 00 копеек (Двести пятьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

16.2. Реквизиты для перечисления денежных средств: Получатель: Администрация Муниципального Образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. ИНН 7834000138, КПП 470301001, текущий счёт 40302810000020000097, в ОАО «Рускобанк»  г. Всеволожск, БИК 044106725, корр. сч. 30101810200000000725, ОГРН 1027800004517.

17.   Обеспечение исполнения муниципального контракта

17.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, размер которого не превышает 30 (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 1545900 рублей 00 копеек (Один миллион пятьсот сорок пять тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

17.2. Реквизиты для перечисления денежных средств: Получатель: Администрация Муниципального Образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. ИНН 7834000138, КПП 470301001, текущий счёт 40302810000020000097, в ОАО «Рускобанк»  г. Всеволожск, БИК 044106725, корр. сч. 30101810200000000725, ОГРН 1027800004517.

18.   Порядок предоставления документации об аукционе

18.1. Заказчик обеспечивает размещение документации об аукционе на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе одновременно с размещением извещения о проведении открытого аукциона. Документация об аукционе должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

18.2. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме заказчику, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона. Предоставление документации об аукционе в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

18.3. Предоставление документации об аукционе до опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона не допускается.

18.4.  Начало предоставления документации об аукционе 20.11.2010 года.

18.5.  Окончание предоставления документации об аукционе: 13.12.2010 года.

19. Разъяснение положений документации об аукционе и внесение в нее изменений

19.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

19.3.  Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе: 20.11.2010 г.

19.4. Дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе: 09.12.2010 г.

19.5. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами, или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

20. Заключение муниципального контракта по результатам проведения аукциона

20.1. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с частью 7 статьи 37 Закона или частью 2 статьи 38 Закона, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. Победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения контракта также в случае, если аукцион проводился в соответствии с частью 6.1 статьи 37 Закона и победитель аукциона или указанный участник не оплатил в установленный срок цену права на заключение контракта.

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

20.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9 Закона. При этом заключение  муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с частью 3 статьи 9 Закона от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

20.3. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

## 20.4. Контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном документацией об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

## 20.4.1. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

## 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

## 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

## 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

## 20.4.2. Соответствие поручителя требованиям, установленным частью 4.1 настоящей статьи, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным частью 4.1 настоящей статьи, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

## 20.4.3. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 Закона и подтверждающих его полномочия. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.

20.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного или муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются участнику аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения государственного или муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к аукционной документации

Наименование Участника __________________________

# ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

Дата ________

В муниципальное учреждение «Агентство по развитию и обслуживанию территории» муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение».

Адрес: 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, д. 57-А.

Уважаемые господа!

1. Изучив аукционную документацию на право заключения муниципального контракта (далее - Контракта) на выполнение работ по благоустройству территории бывшего военного городка д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице,_________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных   аукционной документацией данного открытого аукциона, и направляет настоящую заявку:

| 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица); Ф.И.О, паспортные данные (для физического лица); |  |
| --- | --- |
| 2) место нахождения участника размещения заказа (для юридических лиц); | Страна |
| место жительства для физических лиц); | Адрес |
| 3) номер контактного телефона |  |
| 4) почтовый адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| 5) банковские реквизиты: (для заключения муниципального контракта) |  |
| а) наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| б) расчетный счет |  |
| в) корреспондентский счет |  |
| г) код БИК |  |

2. Мы ознакомлены с материалами, содержащиеся в документации об аукционе. Документация об аукционе получена нами в полном объёме.

3. Если мы победим в аукционе, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями аукционной документации, включая требования, содержащиеся в техническом задании, в соответствии с календарным планом-графиком и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт (срок исполнения контракта, срок гарантийных обязательств).

4. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ по предмету аукциона, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

5. Качество работ соответствует форме «Предложение о качестве работ», приложенной к настоящей заявке.

6. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами контракта в случае отказа от его подписания победителем аукциона, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается. Также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о_________________________________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения контракта.

7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________________________________________________________

8. К настоящей заявке прилагаем следующие документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки согласно описи на  ______ л.:

1) выписка из ЕГРЮЛ или нотариально заверенную копию такой выписки в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 2 статьи 35 Закона и  подпунктом «б» пункта 1 статьи 2.3.1 документации об аукционе;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 2 статьи 35 Закона и  подпунктом «в» пункта 1 статьи 2.3.1 документации об аукционе;

3) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц) в соответствии с подпунктом «г» пункта 1 части 2 статьи 35 Закона и  подпунктом «г» пункта 1 статьи 2.3.1 документации об аукционе;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 части 2 статьи 35 Закона и  подпунктом «д» пункта 1 статьи 2.3.1 документации об аукционе (в случае необходимости);

6) Предложение о качестве работ в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 35 Закона и  пунктом 2 статьи 2.3.1 документации об аукционе (Приложение №6 к документации об аукционе)

7) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 части 2 статьи 35 Закона и  подпунктом «а» пункта 3 статьи 2.3.1 документации об аукционе;

8) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона – свидетельство СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства;

9) декларация участника размещения заказа соответствия требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Закона и статьи 2.3.2 документации об аукционе.

10) другие документы на усмотрение участника размещения заказа.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)

______________________________                                _________________  (И.О.Фамилия)

(должность)                                                                          (подпись)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к аукционной документации

Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе

Заявку на участие в аукционе может подать любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, готовые выполнить работы по благоустройству территории бывшего военного городка д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области. Участник размещения заказа имеет право подать заявку на участие в аукционе, как непосредственно, так и через своих представителей.

Заявка на участие в аукционе принимается и регистрируется заказчиком и хранится в конверте.

Подаваемая на аукцион заявка должна содержать следующую информацию:

1. Заявка на участие в аукционе.

2. Документы, прилагаемые к заявке в соответствии с п.2.3 документации об аукционе и техническим заданием.

3. Опись документов, входящих в заявку.

Заявка оформляется в письменной форме.

Участнику по его требованию выдаётся расписка о получении заявки на участие в аукционе с указанием даты и времени ее получения.

Заявка на участие в аукционе должна быть подписана лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени участника.

Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.

Документы, включенные в оригинал заявки, представляются в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью участника (в случае ее наличия) и подписью уполномоченного лица участника  в виде одного тома с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

В заявке на участие в открытом аукционе должны быть отражены сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона.

К заявке на участие в аукционе участник размещения заказа прилагает:

-полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии

с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

-документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

-копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

-сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг.

-документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

-документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копию такого поручения);

-копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к аукционной документации

# ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ

# НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

____________________	____________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

________________________________________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

доверяет _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _______ № _________ выдан __________________________________«____»______________года.

представлять интересы ____________________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

на открытом аукционе, на право заключить муниципальный контракт на _________________________________

(Указать предмет аукциона)

_______________________________________________________________________, в том числе: заявлять от имени доверителя предложения по цене муниципального контракта, подписывать, подавать и получать любые документы, и совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись _______________________	______________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                           (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _______________2010 года.

Подпись руководителя (уполномоченного лица)

Участника размещения заказа                                                                          /       ФИО        /

МП

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к аукционной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по благоустройству территории бывшего военного городка д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области.

Победитель аукциона до подписания муниципального контракта предоставляет сводный сметный расчет на выполнение работ и сметы на отдельные виды или этапы работ.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства, объектные и локальные сметы на выполнение строительно-монтажных работ в составе проектно-сметной документации должны быть выполнены в базе 2001 года по сборникам ТЕР-ЛО-2001 (постановление губернатора Ленинградской области от 04.05.07 № 70-пг) с переходом в текущие цены  на дату начала работ с применением индексов перехода в текущие цены, утверждённых Росстроем РФ для Ленинградской области. Распределение работ и затрат внутри глав сводного сметного расчета стоимости строительства  –  в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004», утверждённая постановлением Госстроя РФ от 05.03.04 № 15/1.

Победитель аукциона должен в сметном расчете обосновать понижение цены контракта.

| Наименование работ | Работы по благоустройству территории бывшего военного городка д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Адрес объекта | Д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области |
| Основание для работ | «Адресная программа капитального ремонта объектов и благоустройства территории муниципального образования "Новодевяткинское сельское поселение" на 2011 год» |
| Организация - Заказчик | МУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории» |
| Организация - Подрядчик |  |
| Объемы работ, выполняемые Подрядчиком | Выполнение работ в соответствии с условиями контракта, дефектной ведомостью |
| Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Дефектные ведомости |
| Особые условия |  |
| Сроки выполнения работ | Срок выполнения работ 45 (Сорок пять) дней. Начало выполнения работ: 10 мая 2011 г. Окончание выполнения работ: 23 июня 2011 г. |
| Гарантия | 36 месяцев |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

«Устройство покрытий тротуаров»

| № | Обосно- | Наименование | Единица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | измерения | Объем | Примечание |
|  | цен |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плитное покрытие |
| 1 |  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотковотбойных пневматических [Накл.:k=0,94;104%;Сметн.пр.:60%] | 1000 м2 | 0,172 |  |
| 2 |  | Разборка покрытий и оснований щебеночных [Накл.:k=0,94;104%;Сметн.пр.:60%] | 100 м3 конструкций | 0,299 |  |
| 3 |  | Разборка бортовых камней на бетонном основании [Накл.:k=0,94;104%;Сметн.пр.:60%] | 100 м | 1,8 |  |
| 4 |  | Разборка железобетонных конструкций ФОНТАНА объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 [Накл.:k=0,94;110%;Сметн.пр.:70%] | 1 м3 | 20 |  |
| 5 |  | Погрузка мусора при автоперевозках [Накл.:k=0,94;100%;Сметн.пр.:60%] | т. | 128,6 |  |
| 6 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 [Накл.:k=0,94;100%;Сметн.пр.:60%] | т | 128,6 |  |
| 7 |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов [Накл.:k=0,846;95%;Сметн.пр.:k=0,85;50%] | 1000 м3 грунта | 0,1068 |  |
| 8 |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий [Накл.:k=0,846;142%;Сметн.пр.:k=0,85;95%] | 100 м | 4,6 |  |
|  |  | Поребрик БР 100.20.8 ОАО "УПП" Сосновый Бор | м3 | 7,36 |  |
| 9 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка [Накл.:k=0,846;142%;Сметн.пр.:k=0,85;95%] | 100 м3 | 1,068 |  |
|  |  | Песок для строительных работ природный, карьерный | м3 | 117,48 |  |
| 10 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня [Накл.:k=0,846;142%;Сметн.пр.:k=0,85;95%] | 100 м3 | 1,068 |  |
|  |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5-20 мм | м3 | 138,84 |  |
| 11 |  | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором [Накл.:k=0,94;142%;Сметн.пр.:95%] | 100 м2 | 7,12 |  |
|  |  | Плитки тротуарные "Брусчатка" 7П.6 (197х97х60 мм) серые | м2 | 356 |  |
|  |  | Плитки тротуарные "Брусчатка" 7П.6 (197х97х60 мм) красный | м2 | 356 |  |
| Устройство газонов |
| 12 |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную [Накл.:k=0,846;115%;Сметн.пр.:k=0,85;90%] | 100 м2 | 3,2 |  |
| 13 |  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную [Накл.:k=0,846;115%;Сметн.пр.:k=0,85;90%] | 100 м2 | 3,2 |  |
|  |  | Семена газонных трав | кг | 6,4 |  |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

«Устройство фонтана»

| № | Обосно- | Наименование | Единица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | измерения | Объем | Примечание |
|  | цен |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. ФОНТАН |
| Устройство основания |
| 1 |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 [3.46: (Кз=1,1; Кзм=1,1; Кэм=1,1; Ктр=1,1)] [Накл.:k=0,846;95%;Сметн.пр.:k=0,85;50%] | 1000 м3 | 0,05 |  |
| 2 |  | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов: 2 [3.184: (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,846;80%;Сметн.пр.:k=0,85;45%] | 100 м3 | 0,05 |  |
| 3 |  | Устройство подстилающих слоев: песчаных [Накл.:k=0,846;123%;Сметн.пр.:k=0,85;75%] | 1 м3 | 12,5 |  |
| 4 |  | Устройство подстилающих слоев: щебеночных [Накл.:k=0,846;123%;Сметн.пр.:k=0,85;75%] | 1 м3 | 10 |  |
|  |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 13 |  |
| Монолитные ж/б конструкции |
| 5 |  | Устройство бетонной подготовки [Накл.:k=0,846;105%;Сметн.пр.:k=0,85;65%] | 100 м3 бетона, бутобетона и ж/б в деле | 0,05 |  |
|  |  | Бетон мелкозернистый (песчаный) класса В 7,5 (М100) | м3 | 5,1 |  |
| 6 |  | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме: покрытий и перекрытий сверху [Накл.:k=0,846;100%;Сметн.пр.:k=0,85;70%] | 1 м3 | 1,8 |  |
|  |  | Плиты пенополистирольные ПСБС-40 | м3 | 1,782 |  |
| 7 |  | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских [Накл.:k=0,846;105%;Сметн.пр.:k=0,85;65%] | 100 м3 бетона, бутобетона и ж/б в деле | 0,09 |  |
|  |  | Арматурная сталь класса А-III диаметром 12 мм | т | 0,729 |  |
|  |  | Бетон гидротехнический В15 (М200) (W6, крупность заполнителя 20 мм) | м3 | 9,135 |  |
| 8 |  | Установка закладных деталей весом: до 4 кг [Накл.:k=0,846;105%;Сметн.пр.:k=0,85;65%] | 1 т | 0,024 |  |
| 9 |  | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 300 мм [Накл.:k=0,94;105%;Сметн.пр.:65%] | 100 м3 | 0,055 |  |
|  |  | Арматурная сталь класса А-III диаметром 10 мм | т | 0,748 |  |
|  |  | Бетон гидротехнический В15 (М200) (W6, крупность заполнителя 20 мм) | м3 | 5,5825 |  |
| Гидроизоляция |
| 10 |  | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм [Накл.:k=0,846;123%;Сметн.пр.:k=0,85;75%] | 100 м2 | 0,37 |  |
| 11 |  | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05 [Накл.:k=0,846;123%;Сметн.пр.:k=0,85;75%] | 100 м2 | 0,37 |  |
| Облицовочные работы |
| 12 |  | Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике: стен [Накл.:k=0,846;105%;Сметн.пр.:k=0,85;55%] | 100 м2 облицованной поверхности | 0,48 |  |
|  |  | Мозайка | м2 | 48,48 |  |
| Монтаж оборудования |
| 13 |  | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,03т [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:60%] | шт. | 30 |  |
| 14 |  | Фильтровальная установка МGi-500. 8м3/час, диам. 500мм, с 6-ти п. клапаном 38мм, 0,40 кВт, 220В,для загрузки песком 0,7-1,2: 50кг | шт | 1 |  |
| 15 |  | Кварцевый гравий 0,7-1,2мм | меш (40кг) | 2 |  |
| 16 |  | Стеновой проход "Евро" | шт | 3 |  |
| 17 |  | Выпускная дюза | шт | 2 |  |
| 18 |  | Пробка-заглушка 1 1/2" | шт | 1 |  |
| 19 |  | Трансформатор 50Вт, 12В | шт | 4 |  |
| 20 |  | Электронный долив с блоком управления | шт | 1 |  |
| 21 |  | Скиммер нержав. с переливом | шт | 1 |  |
| 22 |  | Донный сток круглый 154мм, универсальный , присоединение 2 | шт | 2 |  |
| 23 |  | Дюза для подкл. пылесоса, под плитку, | шт | 1 |  |
| 24 |  | Нипель для шланга подводного пылесоса | шт | 1 |  |
| 25 |  | Насос погружной аварийный | шт | 1 |  |
| 26 |  | Насос ТТ-1501, 22м3/ч, 1,1кВт/380В | шт | 1 |  |
| 27 |  | Насос ВСР-250, 40м3/ч, 2,3кВт/380В | шт | 1 |  |
| 28 |  | Стеновой проход 15 см для фонаря SPL III | шт | 4 |  |
| 29 |  | Фонарь SPL III | шт | 4 |  |
| 30 |  | Штанга телескопическая 1,5-3м из двух частей | шт | 1 |  |
| 31 |  | Штанга телескопическая 1,5-3м из двух частей | шт | 6 |  |
| 32 |  | Блок дистанционного управления | шт | 1 |  |
| 33 |  | Электроавтоматика | компл | 1 |  |
| 34 |  | Труба нержав. Д=40мм | м | 16 |  |
| 35 |  | Форсунка латунная | шт | 200 |  |
| 36 |  | Форсунка латунная центральная | шт | 1 |  |
| 37 |  | Уголок латунный 3/8 ВР | шт | 200 |  |
| Пусконаладка |
| 38 |  | Установка вакуум-насосная, производительность, м3/cут., до: 50 [Накл.:k=0,94;65%;Сметн.пр.:40%] | 1 установка | 2 |  |
| 39 |  | Трансформатор напряжением до 1 кВ [Накл.:k=0,94;65%;Сметн.пр.:40%] | шт. | 4 |  |
| 40 |  | Система с количеством каналов (К общ): 2 [Накл.:k=0,94;65%;Сметн.пр.:40%] | система | 1 |  |
| 41 |  | За каждый канал св. 2 до 9 добавлять к норме: 1 [Накл.:k=0,94;65%;Сметн.пр.:40%] | канал | 1 |  |
| Раздел 2. КЕССОН |
| Устройство основания |
| 42 |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 [3.46: (Кз=1,1; Кзм=1,1; Кэм=1,1; Ктр=1,1)] [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:50%] | 1000 м3 | 0,048 |  |
| 43 |  | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов: 2 [3.184: (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,846;80%;Сметн.пр.:k=0,85;45%] | 100 м3 | 0,048 |  |
| 44 |  | Устройство подстилающих слоев: песчаных [Накл.:k=0,846;123%;Сметн.пр.:k=0,85;75%] | 1 м3 | 1,6 |  |
| 45 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:45%] | 100 м3 | 0,32 |  |
| Монолитные ж/б конструкции |
| 46 |  | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских [Накл.:k=0,846;105%;Сметн.пр.:k=0,85;65%] | 100 м3 бетона, бутобетона и ж/б в деле | 0,03 |  |
|  |  | Арматурная сталь класса А-III диаметром 12 мм | т | 0,243 |  |
|  |  | Бетон гидротехнический В15 (М200) (W6, крупность заполнителя 20 мм) | м3 | 3,045 |  |
| Установка кессона |
| 47 |  | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 0,5 т [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:60%] | 1 шт. | 1 |  |
| 48 |  | Кессон стеклопластиковый Д=2м, выс.=2,5м | шт | 1 |  |
| 49 |  | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов [Накл.:k=0,94;90%;Сметн.пр.:85%] | 1 т | 0,03 |  |
|  |  | Крышка из нержавеющей стали антивандальная | шт | 1 |  |
| Земляные работы при прокладке трубопровода |
| 50 |  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов: 2 [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:45%] | 100 м3 | 0,42 |  |
| 51 |  | Устройство основания: песчаного [Накл.:k=0,94;130%;Сметн.пр.:89%] | 10 м3 | 0,28 |  |
| 52 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1(ПЕСОК) [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:45%] | 100 м3 | 0,14 |  |
| 53 |  | Песок для строительных работ природный, карьерный | м3 | 15,5 |  |
| 54 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:45%] | 100 м3 | 0,27 |  |
| Трубопроводы |
| 55 |  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм [Накл.:k=0,94;130%;Сметн.пр.:89%] | 1 км | 0,02 |  |
|  |  | Трубы напорные из полиэтилена НД, тип Т Дн=110 мм, ГОСТ 18599-83 | 10 м | 20,2 |  |
| 56 |  | Отводы сварные 60 град., Р=1,0МПа Дн=110 мм | шт | 2 |  |
| 57 |  | Переходы с патрубками, Р=1,0МПа, Дн=110/90 мм | шт | 2 |  |
| 58 |  | Тройники сварные неравнопроходные, тип С Дн=110/90/110 мм | шт | 2 |  |
| 59 |  | Крестовины сварные равнопроходные,тип С Дн=110 мм,Р=0,63МПа | шт | 2 |  |
| 60 |  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром до: 150 мм [Накл.:k=0,94;128%;Сметн.пр.:83%] | 1 врезка | 1 |  |
|  |  | Арматура фланцевая | шт | 1 |  |

| Составил | ___________________ |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к аукционной документации

Календарный план-график производства работ

| № п/п | Наименование работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |

_____________________                                   ____________________                               ___________________

(должность)                                                                 (подпись)                                                                 (Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к аукционной документации

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по благоустройству территории бывшего военного городка д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области.

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории бывшего военного городка д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области, в том числе и порядок проведения настоящего открытого аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, техническое задание, мы

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации или Ф.И.О.  участника размещения заказа)

в лице _____________________________________________________________________________                                                                                                          (наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями открытого аукциона подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные открытым аукционом работы в соответствии с Техническим заданием и требованиями документации об открытом аукционе, на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| №№ п/п | Наименование показателя (Данные Участника размещения заказа) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Наименование и описание выполняемых работ с учетом выполнения требований государственных стандартов, санитарных норм и правил, требований заказчика (Участник размещения заказа приводит наименование и описание выполняемых работ. Участник размещения заказа приводит перечень государственных стандартов, СНиП, правил производства ремонтных работ и других норм и правил, которые он будет соблюдать при выполнении работ) |
| 2 | Подробное описание методологии и технологии выполнения работ (Участник размещения заказа приводит описание применяемых технологий и технических решений, методов производства работ.) |
| 3 | Подробное описание организации работ (Участник размещения заказа должен описать, какие организационные решения будут использоваться (каким образом будет осуществлена подготовка производства работ, ведение какой документацию планируется, каким образом будет осуществляться производство работ и текущий контроль за их выполнением) |
| 4 | Описание качественных характеристик основных строительных материалов, которые предлагаются к использованию участником размещения заказа (Участник размещения заказа должен описать, какие основные строительные материалы и изделия будут использоваться им при производстве работ, представить описание их качественных характеристик), |
| 5 | Обеспечение безопасности производства работ (Участник размещения заказа должен указать, какие мероприятия по обеспечению безопасности работ будут предприняты.) |
| 6 | Описание системы контроля качества выполняемых работ (Участник размещения заказа должен описать действующую у него систему контроля качества выполняемых работ, закупаемых материалов и изделий) |
| 7 | Гарантийное обслуживание (порядок реализации гарантийного обслуживания, объем предоставления гарантии качества работ) (Участник размещения заказа указывает продолжительность гарантийного периода, объем предоставления гарантий качества выполняемых работ и свои обязанности по содержанию объекта в гарантийный период. В подтверждение данных Участник может приложить любые документы по своему усмотрению) |

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании об открытом аукционе, влияющими на стоимость выполнения работ.

_____________________                                   ____________________                               ___________________

(должность)                                                                                                                     (подпись)                                                                                                     (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 7

к аукционной документации

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

на выполнение работ по благоустройству территории бывшего военного городка д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области

д. Новое Девяткино                                                                            «_____»______________ 2010 г.

Муниципальное учреждение «Агентство по развитию и обслуживанию территории» муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Широкова Дениса Николаевича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и

_____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны,

и, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1.Общие положения

1.1. Основанием для заключения муниципального контракта является Протокол аукциона (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе) от _________ 2010 г. № _____ заседания Единой комиссии муниципального учреждения «Агентство по развитию и обслуживанию территории» муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение».

1.2. В результате проведения открытого аукциона Подрядчик признается победителем с правом выполнения работ в соответствии с техническим заданием, указанным в документации об аукционе.

2. Предмет контракта

2.1. Предметом контракта является выполнение работ по благоустройству территории бывшего военного городка д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области (далее Работы).

Выполнение Работ производится в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к муниципальному контракту).

2.2. Условия контракта являются обязательными для исполнения всеми Сторонами.

2.3. Срок выполнения работ определяется  календарным планом-графиком (Приложение №2 к муниципальному контракту) и составляет 45 (Сорок пять) дней.

Начало выполнения работ: 10 мая 2011 г.

Окончание выполнения работ: 23 июня 2011 г.

3. Срок действия контракта

3.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его всеми Сторонами и действует до момента истечения исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

4. Стоимость контракта

4.1. Общая стоимость контракта составляет ____________________ (__________________________) рублей 00 копеек включая НДС 18% - ____________________.

4.2. В стоимость контрактной цены входят: расходы на обследование, перевозку, монтаж, демонтаж различного оборудования и материалов, необходимых для производства работ, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.

4.3. Выполнение работ производится Подрядчиком по цене, определенной по результатам открытого аукциона и смете на выполнение работ, являющейся неотъемлемой частью контракта (Приложение № 3 к муниципальному контракту).

4.4. Цены, указанные в смете на выполнение работ должны оставаться неизменными в течение всего срока действия настоящего контракта.

5. Платежи и расчеты

5.1. Подрядчик в соответствии с техническим заданием и календарным планом-графиком производства работ, предъявляет Заказчику выполненные работы и представляет справки о видах и стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, акт формы № КС-2, и акт сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ, подписывает вышеуказанные документы и производит расчеты с Подрядчиком. Стоимость вывоза строительного мусора предъявляется к оплате отдельной строкой в акте выполненных работ. Подрядчик предъявляет в качестве подтверждения факта перевозки на указанное в акте расстояние путевые листы, а также документы в подтверждение факта сдачи строительных отходов в указанном объеме. При отсутствии вышеуказанных документов оплата за вывоз мусора не производится.

5.2. Оплата производится в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета за счет средств бюджета муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в пределах финансирования «Адресной программы капитального ремонта объектов и благоустройства территории муниципального образования "Новодевяткинское сельское поселение" на 2011 год».

5.3. Оплата по муниципальному контракту производится путем безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств за весь объем выполненных работ, согласно календарному плану-графику после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, по мере поступления средств на счет заказчика.

Под датой оплаты Стороны понимают дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.4. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технического задания, требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений. При этом Заказчик из сумм, подлежащих оплате Подрядчику, удерживает суммы штрафных санкций,  которые  Подрядчик  обязан  уплатить  в  соответствии с п.7 настоящего контракта.

5.5. Последующие работы, связанные технологической последовательностью с работами, выполненными с отступлениями от технического задания и СНиП, к оплате не принимаются.

5.6. Срок оплаты работ устанавливается не позднее 31.12.2011 года.

6. Обязанности сторон

6.1. Заказчик:

6.1.1. По окончании выполнения Подрядчиком видов, этапов работ или выполнения всего объема работ по настоящему контракту своевременно организовывает их приемку.

6.1.2. Осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ (этапов работ), соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, немедленно заявляет об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

6.1.4. Получает от Подрядчика справки о видах и стоимости выполненных работ и затрат  (формы № КС-3) и прилагаемые к ним акты (форма № КС-2), проверяет достоверность сведений о выполненных работах, подписывает их.

6.1.5. В случае необходимости привлекает для участия в приемке выполненных работ специализированные организации.

6.1.6. Оплачивает Подрядчику выполненные работы в соответствии с техническим заданием на основании оформленных справок о видах и стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и прилагаемых к ним актов (форма № КС-2) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в соответствии с п.5.2 настоящего контракта.

6.2. Подрядчик:

6.2.1. Подрядчик представляет Заказчику допуск СРО на выполнение работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства по предмету контракта до начала выполнения работ.

6.2.2. Выполняет предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с техническим заданием и календарным планом-графиком, Строительными нормами и Правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх лимита их финансирования.

6.2.3. Указывает контактное лицо, ответственное за производство работ. Контактное лицо ___________________________________________________________________.

6.2.4. Использует при выполнении работ материалы, произведенные в соответствии с государственными стандартами.

6.2.5. Предоставляет Заказчику сертификаты соответствия на используемые в работе материалы и оборудование.

6.2.6. Выполняет и обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и безопасности строительных работ.

6.2.7. Отвечает за соблюдение в течение всего периода выполнения работ санитарно-эпидемиологических норм относительно прилегающей к объекту территории.

6.2.8. Обеспечивает представителям Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

6.2.9. Своевременно оформляет исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании их с опозданием, то Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстанавливает ее за свой счет.

6.2.10. Обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

6.2.11. Привлекает для выполнения работ субподрядные организации, только по согласованию с Заказчиком.

6.2.12. Несет ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.13. Ко дню сдачи работ вывозит строительный мусор, производит уборку всей площадки объекта, восстанавливает, в случае нарушения, объекты благоустройства, вывозит не позднее 5 (пяти) дней со дня подписания акта о приемке работ на объекте в целом, принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

6.2.14. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный и согласованный Заказчиком переделать работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.2.15. Устраняет все выявленные в процессе эксплуатации недостатки выполненных работ в течение гарантийного срока, который составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев со дня сдачи-приемки выполненных работ.

6.2.16.	Передает Заказчику до начала сдачи работ всю исполнительную документацию.

7. Ответственность сторон

7.1. Подрядчик в случае привлечения к исполнению контракта третьих лиц (соисполнителей, субподрядчиков) с согласия Заказчика несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему контракту.

7.2. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,5% от цены контракта за каждый день просрочки, за исключением случаев наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. В случае не устранения в установленный Заказчиком срок недостатков, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ по настоящему контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.4. При несвоевременном устранении дефектов Подрядчиком Заказчик вправе за его счет устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с него неустойку в размере 50% стоимости работ по устранению дефектов.

7.5. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком составляет более 60 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.6. Заказчик в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту имеет право в одностороннем порядке расторгнуть контракт и взыскать с Подрядчика в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему контракту.

7.7. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по
настоящему контракту, а именно:

- допущенные Подрядчиком отступления от требований, предусмотренных техническим заданием и дефектной ведомостью;

- не достижение указанных в технической документации результатов работ;

- за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока с Подрядчика взыскиваются убытки в полной сумме и неустойка в размере 10 (десять) % от общей стоимости работ.

7.8. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождают Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Порядок сдачи и приемки работ

8.1. По завершении всех работ по настоящему контракту Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче за 48 часов. Заказчик, получив письменное сообщение Подрядчика, в срок не позднее 5 календарных дней приступает к приемке выполненных работ.

8.2. В случае если характер работ, предусмотренный техническим заданием, устанавливает необходимость поэтапной сдачи-приемки работ, Подрядчик извещает Заказчика о выполнении этапа работ не позднее суток после их выполнения в соответствии с прилагаемым к настоящему контракту календарным планом-графиком. Заказчик, получив сообщение Подрядчика, в срок не позднее 2 календарных дней приступает к приемке выполненных работ.

8.3. Сдача поставляемого выполненных по настоящему контракту Подрядчиком работ (этапа работ) и приемка их Заказчиком оформляется актом сдачи-приемки, который подписывается Подрядчиком и Заказчиком. Один экземпляр подписанного акта возвращается Подрядчику.

Заказчик вправе направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки в случае отступления Подрядчиком от условий контракта и установить Подрядчику срок для устранения допущенных отступлений от условий контракта.

8.4. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве (ГОСТ, СНиП, ТУ).

8.5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ (этапа работ) дефектов и недоделок составляется рекламационный акт, в котором фиксируются дефекты и недоделки и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика. Для проверки соответствия качества выполняемых, либо выполненных работ, установленных настоящим контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

8.6. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим контрактом.

8.7. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при приемке.

8.8. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком.

8.9. Датой сдачи объекта (выполнения работ по настоящему контракту) считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

8.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения результатов работ, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному Заказчиком рекламационного акта.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.	Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

9.2.	Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают стороны.

Сроки начала и сдачи могут быть сдвинуты на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

10. Гарантийные обязательства

10.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение всего срока действия муниципального контракта.

10.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Подрядчика, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 10 (десяти) дней с момента уведомления.

11.  Особые условия

11.1. Для осуществления работ по контракту Подрядчик обязан иметь допуск СРО на выполнение работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

11.2. Подрядчик не имеет права передавать объект (либо отдельную его часть), а также проектно-сметную и исполнительную документацию третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

11.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ на объекте по вине Подрядчика, компенсируется виновной стороной.

11.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

11.5. При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.6.	Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. При не достижении соглашения каждая из Сторон вправе обратиться с иском в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.7. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один – Подрядчику, второй – Заказчику.

12. Приложения

12.1. Приложение № 1 – Техническое задание.

12.2. Приложение № 2 – Календарный план-график производства работ.

12.3. Приложение № 3 – Смета на выполняемые работы.

12.4. Приложение № 4 – Протокол открытого аукциона.

13. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК МУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории» МО «Новодевяткинское сельское поселение». 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новое Девяткино, дом 57, оф. 84. ИНН 4703101962, КПП 470301001, Сч. № 40204810100000003201 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинград. обл., г. Санкт-Петербург, УФК по Ленинград. обл. (ОФК 02 Администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение», л/с 02453004280) | ПОДРЯДЧИК: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК ___________________ / Д.Н.Широков / М.П. ПОДРЯДЧИК ___________________ /____________/ М.П. |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальному контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по благоустройству территории бывшего военного городка д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области.

Победитель аукциона до подписания муниципального контракта предоставляет сводный сметный расчет на выполнение работ и сметы на отдельные виды или этапы работ.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства, объектные и локальные сметы на выполнение строительно-монтажных работ в составе проектно-сметной документации должны быть выполнены в базе 2001 года по сборникам ТЕР-ЛО-2001 (постановление губернатора Ленинградской области от 04.05.07 № 70-пг) с переходом в текущие цены  на дату начала работ с применением индексов перехода в текущие цены, утверждённых Росстроем РФ для Ленинградской области. Распределение работ и затрат внутри глав сводного сметного расчета стоимости строительства  –  в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004», утверждённая постановлением Госстроя РФ от 05.03.04 № 15/1.

Победитель аукциона должен в сметном расчете обосновать понижение цены контракта.

| Наименование работ | Работы по благоустройству территории бывшего военного городка д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Адрес объекта | Д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области |
| Основание для работ | «Адресная программа капитального ремонта объектов и благоустройства территории муниципального образования "Новодевяткинское сельское поселение" на 2011 год» |
| Организация - Заказчик | МУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории» |
| Организация - Подрядчик |  |
| Объемы работ, выполняемые Подрядчиком | Выполнение работ в соответствии с условиями контракта, дефектной ведомостью |
| Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Дефектные ведомости |
| Особые условия |  |
| Сроки выполнения работ | Срок выполнения работ 45 (Сорок пять) дней. Начало выполнения работ: 10 мая 2011 г. Окончание выполнения работ: 23 июня 2011 г. |
| Гарантия | 36 месяцев |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

«Устройство покрытий тротуаров»

| № | Обосно- | Наименование | Единица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | измерения | Объем | Примечание |
|  | цен |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плитное покрытие |
| 1 |  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотковотбойных пневматических [Накл.:k=0,94;104%;Сметн.пр.:60%] | 1000 м2 | 0,172 |  |
| 2 |  | Разборка покрытий и оснований щебеночных [Накл.:k=0,94;104%;Сметн.пр.:60%] | 100 м3 конструкций | 0,299 |  |
| 3 |  | Разборка бортовых камней на бетонном основании [Накл.:k=0,94;104%;Сметн.пр.:60%] | 100 м | 1,8 |  |
| 4 |  | Разборка железобетонных конструкций ФОНТАНА объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 [Накл.:k=0,94;110%;Сметн.пр.:70%] | 1 м3 | 20 |  |
| 5 |  | Погрузка мусора при автоперевозках [Накл.:k=0,94;100%;Сметн.пр.:60%] | т. | 128,6 |  |
| 6 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 [Накл.:k=0,94;100%;Сметн.пр.:60%] | т | 128,6 |  |
| 7 |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов [Накл.:k=0,846;95%;Сметн.пр.:k=0,85;50%] | 1000 м3 грунта | 0,1068 |  |
| 8 |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий [Накл.:k=0,846;142%;Сметн.пр.:k=0,85;95%] | 100 м | 4,6 |  |
|  |  | Поребрик БР 100.20.8 ОАО "УПП" Сосновый Бор | м3 | 7,36 |  |
| 9 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка [Накл.:k=0,846;142%;Сметн.пр.:k=0,85;95%] | 100 м3 | 1,068 |  |
|  |  | Песок для строительных работ природный, карьерный | м3 | 117,48 |  |
| 10 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня [Накл.:k=0,846;142%;Сметн.пр.:k=0,85;95%] | 100 м3 | 1,068 |  |
|  |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5-20 мм | м3 | 138,84 |  |
| 11 |  | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором [Накл.:k=0,94;142%;Сметн.пр.:95%] | 100 м2 | 7,12 |  |
|  |  | Плитки тротуарные "Брусчатка" 7П.6 (197х97х60 мм) серые | м2 | 356 |  |
|  |  | Плитки тротуарные "Брусчатка" 7П.6 (197х97х60 мм) красный | м2 | 356 |  |
| Устройство газонов |
| 12 |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную [Накл.:k=0,846;115%;Сметн.пр.:k=0,85;90%] | 100 м2 | 3,2 |  |
| 13 |  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную [Накл.:k=0,846;115%;Сметн.пр.:k=0,85;90%] | 100 м2 | 3,2 |  |
|  |  | Семена газонных трав | кг | 6,4 |  |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

«Устройство фонтана»

| № | Обосно- | Наименование | Единица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | измерения | Объем | Примечание |
|  | цен |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. ФОНТАН |
| Устройство основания |
| 1 |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 [3.46: (Кз=1,1; Кзм=1,1; Кэм=1,1; Ктр=1,1)] [Накл.:k=0,846;95%;Сметн.пр.:k=0,85;50%] | 1000 м3 | 0,05 |  |
| 2 |  | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов: 2 [3.184: (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,846;80%;Сметн.пр.:k=0,85;45%] | 100 м3 | 0,05 |  |
| 3 |  | Устройство подстилающих слоев: песчаных [Накл.:k=0,846;123%;Сметн.пр.:k=0,85;75%] | 1 м3 | 12,5 |  |
| 4 |  | Устройство подстилающих слоев: щебеночных [Накл.:k=0,846;123%;Сметн.пр.:k=0,85;75%] | 1 м3 | 10 |  |
|  |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 13 |  |
| Монолитные ж/б конструкции |
| 5 |  | Устройство бетонной подготовки [Накл.:k=0,846;105%;Сметн.пр.:k=0,85;65%] | 100 м3 бетона, бутобетона и ж/б в деле | 0,05 |  |
|  |  | Бетон мелкозернистый (песчаный) класса В 7,5 (М100) | м3 | 5,1 |  |
| 6 |  | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме: покрытий и перекрытий сверху [Накл.:k=0,846;100%;Сметн.пр.:k=0,85;70%] | 1 м3 | 1,8 |  |
|  |  | Плиты пенополистирольные ПСБС-40 | м3 | 1,782 |  |
| 7 |  | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских [Накл.:k=0,846;105%;Сметн.пр.:k=0,85;65%] | 100 м3 бетона, бутобетона и ж/б в деле | 0,09 |  |
|  |  | Арматурная сталь класса А-III диаметром 12 мм | т | 0,729 |  |
|  |  | Бетон гидротехнический В15 (М200) (W6, крупность заполнителя 20 мм) | м3 | 9,135 |  |
| 8 |  | Установка закладных деталей весом: до 4 кг [Накл.:k=0,846;105%;Сметн.пр.:k=0,85;65%] | 1 т | 0,024 |  |
| 9 |  | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 300 мм [Накл.:k=0,94;105%;Сметн.пр.:65%] | 100 м3 | 0,055 |  |
|  |  | Арматурная сталь класса А-III диаметром 10 мм | т | 0,748 |  |
|  |  | Бетон гидротехнический В15 (М200) (W6, крупность заполнителя 20 мм) | м3 | 5,5825 |  |
| Гидроизоляция |
| 10 |  | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм [Накл.:k=0,846;123%;Сметн.пр.:k=0,85;75%] | 100 м2 | 0,37 |  |
| 11 |  | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05 [Накл.:k=0,846;123%;Сметн.пр.:k=0,85;75%] | 100 м2 | 0,37 |  |
| Облицовочные работы |
| 12 |  | Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике: стен [Накл.:k=0,846;105%;Сметн.пр.:k=0,85;55%] | 100 м2 облицованной поверхности | 0,48 |  |
|  |  | Мозайка | м2 | 48,48 |  |
| Монтаж оборудования |
| 13 |  | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,03т [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:60%] | шт. | 30 |  |
| 14 |  | Фильтровальная установка МGi-500. 8м3/час, диам. 500мм, с 6-ти п. клапаном 38мм, 0,40 кВт, 220В,для загрузки песком 0,7-1,2: 50кг | шт | 1 |  |
| 15 |  | Кварцевый гравий 0,7-1,2мм | меш (40кг) | 2 |  |
| 16 |  | Стеновой проход "Евро" | шт | 3 |  |
| 17 |  | Выпускная дюза | шт | 2 |  |
| 18 |  | Пробка-заглушка 1 1/2" | шт | 1 |  |
| 19 |  | Трансформатор 50Вт, 12В | шт | 4 |  |
| 20 |  | Электронный долив с блоком управления | шт | 1 |  |
| 21 |  | Скиммер нержав. с переливом | шт | 1 |  |
| 22 |  | Донный сток круглый 154мм, универсальный , присоединение 2 | шт | 2 |  |
| 23 |  | Дюза для подкл. пылесоса, под плитку, | шт | 1 |  |
| 24 |  | Нипель для шланга подводного пылесоса | шт | 1 |  |
| 25 |  | Насос погружной аварийный | шт | 1 |  |
| 26 |  | Насос ТТ-1501, 22м3/ч, 1,1кВт/380В | шт | 1 |  |
| 27 |  | Насос ВСР-250, 40м3/ч, 2,3кВт/380В | шт | 1 |  |
| 28 |  | Стеновой проход 15 см для фонаря SPL III | шт | 4 |  |
| 29 |  | Фонарь SPL III | шт | 4 |  |
| 30 |  | Штанга телескопическая 1,5-3м из двух частей | шт | 1 |  |
| 31 |  | Штанга телескопическая 1,5-3м из двух частей | шт | 6 |  |
| 32 |  | Блок дистанционного управления | шт | 1 |  |
| 33 |  | Электроавтоматика | компл | 1 |  |
| 34 |  | Труба нержав. Д=40мм | м | 16 |  |
| 35 |  | Форсунка латунная | шт | 200 |  |
| 36 |  | Форсунка латунная центральная | шт | 1 |  |
| 37 |  | Уголок латунный 3/8 ВР | шт | 200 |  |
| Пусконаладка |
| 38 |  | Установка вакуум-насосная, производительность, м3/cут., до: 50 [Накл.:k=0,94;65%;Сметн.пр.:40%] | 1 установка | 2 |  |
| 39 |  | Трансформатор напряжением до 1 кВ [Накл.:k=0,94;65%;Сметн.пр.:40%] | шт. | 4 |  |
| 40 |  | Система с количеством каналов (К общ): 2 [Накл.:k=0,94;65%;Сметн.пр.:40%] | система | 1 |  |
| 41 |  | За каждый канал св. 2 до 9 добавлять к норме: 1 [Накл.:k=0,94;65%;Сметн.пр.:40%] | канал | 1 |  |
| Раздел 2. КЕССОН |
| Устройство основания |
| 42 |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 [3.46: (Кз=1,1; Кзм=1,1; Кэм=1,1; Ктр=1,1)] [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:50%] | 1000 м3 | 0,048 |  |
| 43 |  | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов: 2 [3.184: (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,846;80%;Сметн.пр.:k=0,85;45%] | 100 м3 | 0,048 |  |
| 44 |  | Устройство подстилающих слоев: песчаных [Накл.:k=0,846;123%;Сметн.пр.:k=0,85;75%] | 1 м3 | 1,6 |  |
| 45 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:45%] | 100 м3 | 0,32 |  |
| Монолитные ж/б конструкции |
| 46 |  | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских [Накл.:k=0,846;105%;Сметн.пр.:k=0,85;65%] | 100 м3 бетона, бутобетона и ж/б в деле | 0,03 |  |
|  |  | Арматурная сталь класса А-III диаметром 12 мм | т | 0,243 |  |
|  |  | Бетон гидротехнический В15 (М200) (W6, крупность заполнителя 20 мм) | м3 | 3,045 |  |
| Установка кессона |
| 47 |  | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 0,5 т [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:60%] | 1 шт. | 1 |  |
| 48 |  | Кессон стеклопластиковый Д=2м, выс.=2,5м | шт | 1 |  |
| 49 |  | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов [Накл.:k=0,94;90%;Сметн.пр.:85%] | 1 т | 0,03 |  |
|  |  | Крышка из нержавеющей стали антивандальная | шт | 1 |  |
| Земляные работы при прокладке трубопровода |
| 50 |  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов: 2 [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:45%] | 100 м3 | 0,42 |  |
| 51 |  | Устройство основания: песчаного [Накл.:k=0,94;130%;Сметн.пр.:89%] | 10 м3 | 0,28 |  |
| 52 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1(ПЕСОК) [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:45%] | 100 м3 | 0,14 |  |
| 53 |  | Песок для строительных работ природный, карьерный | м3 | 15,5 |  |
| 54 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:45%] | 100 м3 | 0,27 |  |
| Трубопроводы |
| 55 |  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм [Накл.:k=0,94;130%;Сметн.пр.:89%] | 1 км | 0,02 |  |
|  |  | Трубы напорные из полиэтилена НД, тип Т Дн=110 мм, ГОСТ 18599-83 | 10 м | 20,2 |  |
| 56 |  | Отводы сварные 60 град., Р=1,0МПа Дн=110 мм | шт | 2 |  |
| 57 |  | Переходы с патрубками, Р=1,0МПа, Дн=110/90 мм | шт | 2 |  |
| 58 |  | Тройники сварные неравнопроходные, тип С Дн=110/90/110 мм | шт | 2 |  |
| 59 |  | Крестовины сварные равнопроходные,тип С Дн=110 мм,Р=0,63МПа | шт | 2 |  |
| 60 |  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром до: 150 мм [Накл.:k=0,94;128%;Сметн.пр.:83%] | 1 врезка | 1 |  |
|  |  | Арматура фланцевая | шт | 1 |  |

ЗАКАЗЧИК

___________________	     / Д.Н.Широков /

М.П.

ПОДРЯДЧИК

___________________	   /_____________/

М.П.